**Ինժեներական խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում Գերմանահայկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող ‹‹Աջակցություն Էներգախնայողության ֆինանսավորմանը ՓՄՁ-ների ոլորտում›› ծրագրի շրջանակներում**

**Ծրագրի նպատակն է** աջակցել էներգախնայողության միջոցառումների ֆինանսավորմանը Հայաստանի ՓՄՁ-ներում:

Ծրագրի շրջանակներում 2016թ. օգոստոսից մինչ 2018թ. Հուլիսի 31-ը Հիմնադրամի փորձագետների կողմից իրականացվել են 269 էներգետիկ ուսումնասիրություններ, որոնցից 243-ը պարզեցված էներգետիկ ուսումնասիրություն (ներդրման գումարը ոչ ավել 80 մլն ՀՀ դրամից), 21 էներգետիկ ուսումնասիրություն (ներդրման գումարը 80 մլն ՀՀ դրամից ավել), 2 նախնական էներգետիկ գնահատում: Պարզեցված էներգետիկ ուսումնասիրություններից 3-ը ստացել են բացասական եզրակացություն:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամիս** | **Հայտ** | **< 80 մլն ՀՀ դրամ** | **> 80 մլն ՀՀ դրամ** | **Նախնական գնահատում (փորձնական)** | **Մերժված** | **Աշխատած օրերի քանակը** |
| **Ընդամենը 2016թ.** | **56** | **46** | **6** | **2** | **2** | **65** |
| **Ընդամենը 2017թ.** | **122** | **116** | **6** | **0** | **0** | **128** |
| Հունվար, 2018 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Փետրվար, 2018 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Մարտ, 2018 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Ապրիլ, 2018 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Մայիս, 2018 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Հունիս, 2018 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| **Ընդամենը 2018թ.** | **91** | **81** | **9** | **0** | **1** | **99** |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **269** | **243** | **21** | **2** | **3** | **292** |

Հայտերում ներառված Էներգախնայողական միջոցառումներ բաշխումը ըստ ոլորտների ներկայացված է ստորև գրաֆիկում.

Ստորև ներկայացված են ֆինանսական ինստիտուտների բաշխումը ըստ ներկայացված հայտերի քանակի.

Ստորև ներկայացված են ֆինանսական ինստիտուտների բաշխումը ըստ ներկայացված հայտերի գումարի.

Ծրագրի 2016թ. օգոստոսից 2018թ հունիս ժամանակահատվածի հիմնական ցուցանիշները.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Անվանումը | 2016 | 2017 | 2018 | Ընդամենը |
| Դրական եզրակացությամբ հայտերի քանակը, հայտ | 52 | 122 | 90 | 264 |
| Ներկայացված վարկի գումարը, մլն. դրամ | 1,800 | 4,084 | 4,573 |  10,457  |
| ԷԽՄ-ներին ուղված ներդրումը, մլն. դրամ | 2,045 | 3,707 | 5,244 |  10,996  |
| Ակնկալվող էներգախնայողությունը, կՎտժ | 125,381,308 | 319,911,991 | 106,113,989 |  551,407,288  |
| Էներգաարդյունավետությունը, % | 26.4 | 43.5 | 26.2 | 34.1 |
| CO2 արտանետումների կրճատում, տոննա | 35,517,965 | 127,916,376 | 42,698,755 |  206,133,096  |

Ծրագիրը շարունակվում է: